UMOWA Nr ………/D- ……/12                                       WZÓR

PRD-WIR-B/V/1/27/9/12/9

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr   UD-VI-ZP/…./12

w dniu ……………… 2011 r. pomiędzy miastem stołecznym Warszawa – Dzielnicą 
Praga Południe w Warszawie ul. Grochowska 274, reprezentowanym przez:

1) Pana Tomasza Kucharskiego - Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - na podstawie
    pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/348./2011 z dnia 25.01.2011 r.

2) Pana Adama Grzegrzółkę – Z-cę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - na podstawie
    pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/468./2011 z dnia 28.01.2011 r.
    zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

# reprezentowanym przez:

# ……………………………………………………………..

# ……………………………………………………………..

# zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”,

# w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania „Remont II piętra i szatni w Gimnazjum nr 26 przy  ul Fundamentowej 38/42 w Warszawie”.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: dokumentacja techniczna (rzuty II piętra i piwnic-szatni, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) oraz kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do umowy.

- W zakresie robót do wykonania znajdują się wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby remontowany obiekt spełniał zakładaną funkcję oraz te, które wynikają z technologii robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego nawet, jeśli nie były oddzielnie opisane 
w specyfikacji technicznej projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z usunięciem wszelkich wad i usterek związanych z wykonaniem robót.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z dokumentacją techniczną – projektami, zweryfikował przedmiary robót 
z dokumentacją techniczną oraz dokonał ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzeżeń do ich zgodności i kompletności,

- dokumentację j.w. uznaje za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

- Wprowadzenie na budowę nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według harmonogramu robót, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień …………………………….. roku.

Datą wykonania umowy jest data odbioru przedmiotu umowy na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokólarnie plac budowy w terminie 
do dnia …………………………...

- Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz projektu budowlanego (rzuty II piętra            i piwnic-szatni).

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami,

- zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp 
i ppoż,

- dostarczenie, na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy, niezbędnych protokółów, atestów, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót, dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.),

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru przedmiotu umowy,

- po zakończeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokóle odbioru uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci,

- kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym dziennika budowy, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów niezbędnych przy odbiorze oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 
w 2 egzemplarzach,

- zamontowanie na własny koszt podliczników zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków,

- zatrudnienie na koszt własny ochrony w wymiarze koniecznym do zabezpieczenia mienia  budowy,

- usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi,

- wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją robót.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zawartej umowy z zakładem ubezpieczeniowym i kontroli spełnienia warunków określonych w ust. 1.

- W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.

§ 6

- Strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę   brutto ............... zł (słownie: ....................... złotych), zgodnie z ceną podaną w ofercie.

- Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje, iż określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy tak by w pełni służył celowi. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążą go w całości, chyba że element został przeprojektowany na zlecenie Zamawiającego.

§ 7

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu,

  - odbiory częściowe, potwierdzające zaawansowanie robót,

  - odbiór  końcowy przedmiotu umowy.

- Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 będą dokonywane przez Inspektorów Nadzoru.

- Wykonawca zgłosi roboty zanikające lub ulegające zakryciu wpisem do Dziennika budowy.
W przypadku nie sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty wpisu, Wykonawca ma prawo dokonać ich jednostronnego odbioru.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dokona na piśmie lub faxem, na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem i poprzez wpis do dziennika budowy 
o zakończeniu robót.

- W przypadku potwierdzenia wpisu o zakończeniu robót w dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru, Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o zgłoszeniu.

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powołana przez Zamawiającego. Z odbioru będzie sporządzony protokół odbioru. Protokół odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej.

- Wraz z odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje, atesty, zezwolenia w tym opinię kominiarską.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu odbioru, wyznaczając termin na ich usunięcie i termin ponownego odbioru albo dokonać odbioru 
i wyznaczyć termin na usuniecie wad,

- nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

§ 8

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami przejściowymi, wynikającymi z odbiorów częściowych, na koniec miesiąca kalendarzowego oraz fakturą końcową.

- Protokoły odbiorów częściowych obejmują zakresy prac będące podstawą do wystawienia faktur przejściowych i służą wyłącznie do celów szacunkowego ustalenia wykonania zakresu prac dla celów rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Wynagrodzenie brutto z tytułu faktur przejściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Faktury będą dostarczane Zamawiającemu najpóźniej w 7 dni od podpisania protokołów odbioru częściowego i odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
Nr .............................................................................................., 21 dnia od doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Za dzień zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

- Zamawiający miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oświadcza, 
że jako podatnik – nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zaś odbiorcą faktury i płatnikiem jest Dzielnica Praga Południe m. St. Warszawy ul. Grochowska 274, 
03-841 Warszawa, której adres jest miejscem doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada 
NIP ....................................., REGON...................................

§ 10

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego będzie pełnił Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Południe Urzędu m. st. Warszawy.

- Inspektorów nadzoru wykonywanych robót wyznaczy Zamawiający.

- Kierownika budowy wyznaczy Wykonawca.

§ 11

Wykonawca, od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili odbioru końcowego ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem umowy.

§ 12

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wniesie w sposób określony w art. 148 tejże ustawy zabezpieczenie równoważne kwocie 10 % ceny oferty brutto tj. w wysokości …………………………………….. . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy w formie ................................................. .

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji należytego wykonania umowy, zmieniający ważność gwarancji z tytułu gwarancji jakości, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest późniejszy niż określony w § 2 ust. 3. W przypadku niedostarczenia aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust.1.

- Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona najpóźniej w ciągu 14 dni od upływu rękojmi i gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

    - 5 % wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

    - 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

    - 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym usunięciu stwierdzonych wad,

    - 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uporządkowaniu terenu
i usunięciu zaplecza - § 4 pkt 5 i § 14 ust. 3 pkt 2 umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia.

- Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

§ 14

    - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub likwidację jego firmy,

- zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, przerwał realizację robót
i nie realizuje ich przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego oraz 
w innych przypadkach określonych w kodeksie cywilnym.

    - Umowne prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może być wykonane w ciągu jednego miesiąca od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie uprawniającej do skorzystania z tego prawa.

    - W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:

- Strony dokonają komisyjnej inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, po czym Wykonawca na swój koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz  przekaże je Zamawiającemu,

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o odstąpieniu od umowy usunie zaplecze,

    - W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

§ 15

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na przedmiot umowy, na okres …….miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosić będzie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie rękojmi i gwarancji wady 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy, przy użyciu osoby trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Wszystkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał niezwłocznie, nie później niż do ostatniego dnia upływu rękojmi lub gwarancji.

§ 16

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 § 1 k.c.).

§ 17

- Strony ustalają, że przedmiot umowy może być wykonany osobiście.

§ 18

Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym czasie, w przypadku zaistnienia warunku:

- zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej przewidzieć i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi,

- zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

- konieczności usunięcia nieprzewidzianych kolizji lub wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych do realizacji zadania,

- zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy,

- siły wyższej.

§ 19

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 647-657.

§ 21

  - W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich.

  - W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1 strony mogą wystąpić na drogę sądową.

  - Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

    - Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:

Zamawiającemu – adres do korespondencji –	Urząd miasta stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga – Południe

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Wykonawcy   - na adres 	....................................................................

....................................................................

....................................................................

    - Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej 
i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma.

    - Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony 
w ust. 1 umowy uznaje się za doręczone.

§ 23

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

załącznik nr 1 – Dokumentacja  techniczna  ( projekt budowlany – rzuty II piętra i piwnic-szatni, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót),

załącznik nr 2 –   Oferta wraz z kosztorysami,

załącznik nr 3 –  Harmonogram rzeczowo – finansowy.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY: