WZÓR

UMOWA Nr ………/D- ……/12

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr UD-VI-ZP/…./12 w dniu ………..……… 2012 r., pomiędzy miastem stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga-Południe w Warszawie, ul. Grochowska 274, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictw Prezydenta m.st. Warszawy przez:

- Pana Adama Grzegrzółkę – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, 
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-IX.0052.2126.2012 
z dnia 08 czerwca 2012 r.,

- Pana Jarosława Karcza – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe,
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-IX.0052.2128.2012 
z dnia 08 czerwca 2012 r.,

zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………

# reprezentowanym przez:

# ……………………………………………………………..,

# ……………………………………………………………..,

# zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”,

# w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania placu zabaw, w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie.

- Zakres rzeczowy robót określa: dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- W zakresie robót do wykonania znajdują się wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby wybudowany obiekt spełniał zakładaną funkcję oraz te, które wynikają z technologii robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, nawet jeśli nie były oddzielnie opisane w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu budowlanego i projektów wykonawczych.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z dokumentacją techniczną, zweryfikował przedmiary robót z dokumentacją oraz dokonał ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzeżeń do ich zgodności i kompletności,

- dokumentację jw. uznaje za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

- Wprowadzenie na budowę nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według harmonogramu robót.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………………… 2012 roku.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji technicznej.

§ 4

- Strony ustalają, że przedmiot umowy może być wykonany:

- osobiście,

- z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………… .

- Wykonawca może zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy wskazanych Podwykonawców po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla Podwykonawcy oraz oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

- W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją do momentu przedawnienia roszczenia – jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami,

- zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż.,

- dostarczenie niezbędnych protokołów, atestów, prób, badań, sprawdzeń dotyczących rzeczy i robót,

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru przedmiotu umowy,

- po zakończeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokóle odbioru uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci,

- kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym dziennika budowy, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów, niezbędnych przy odbiorze oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- zapewnienie na koszt własny kompleksowej obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, geotechnicznej oraz niezbędnych nadzorów służb technicznych (ZDM, MPWiK, STOEN, TP S.A.),

- zapewnienie na koszt własny organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonanie na swój koszt zasilania placu budowy w energie elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków,

- usuwanie wad w wyznaczonym terminie,

- wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją robót.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na pełen przedmiot umowy przez cały czas trwania robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zawartej umowy z zakładem ubezpieczeniowym i kontroli spełnienia warunków określonych w ust. 1.

- W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.

§ 7

- Strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto ............... zł (słownie: ....................... złotych brutto).

- Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje, iż określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego, stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy tak by w pełni służył celowi. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążą go w całości.

§ 8

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe, potwierdzające zaawansowanie robót,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, będą dokonywane przez Inspektorów Nadzoru.

- Wykonawca zgłosi roboty zanikające lub ulegające zakryciu, wpisem do dziennika budowy. W przypadku nie sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty wpisu, Wykonawca ma prawo dokonać ich jednostronnego odbioru.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca dokona na piśmie lub faxem, na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem i poprzez wpis do dziennika budowy o zakończeniu robót.

- W przypadku potwierdzenia wpisu o zakończeniu robót w dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru, Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie 7 dni od daty powiadomienia o zgłoszeniu.

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powołana przez Zamawiającego. Z odbioru będzie sporządzony protokół. Protokół odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub dokona odbioru wyznaczając termin do usunięcia wad,

- nie nadające się do usunięcia, a nie uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- nie dające się usunąć, uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, zgodnie z art. 637 § 2 k. c.

§ 9

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturami przejściowymi, wynikającymi z odbiorów częściowych, na koniec miesiąca kalendarzowego oraz fakturą końcową.

- Protokoły odbiorów częściowych obejmują zakresy prac będące podstawą do wystawienia faktur przejściowych i służą wyłącznie do celów szacunkowego ustalenia wykonania zakresu prac dla celów rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Wynagrodzenie z tytułu faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Faktury będą dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w 14 dni od podpisania protokółu odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy Nr ..................................., w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, nie później niż 30 grudnia 2012 r.

- Za dzień zapłaty Strony umowy uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 10

- Zamawiający, miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, oświadcza, że jako podatnik – nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zaś odbiorcą faktury i płatnikiem jest Dzielnica Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, której adres jest miejscem doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada 
NIP ....................................., REGON...................................

§ 11

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego będzie pełnił Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy.

- Inspektorów nadzoru wykonywanych robót wyznaczy Zamawiający.

- Kierownika budowy wyznaczy Wykonawca.

§ 12

Wykonawca, od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili odbioru końcowego ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem umowy.

§ 13

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wniesie w sposób określony w art. 148 tejże ustawy, zabezpieczenie równoważne kwocie 10% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione przed zawarciem umowy w formie .................................................. .

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji należytego wykonania umowy, zmieniający ważność gwarancji, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest późniejszy niż określony w § 2 ust. 3. W przypadku niedostarczenia aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1.

- Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona najpóźniej w ciągu 14 dni od upływu rękojmi i gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

    - 5 % wynagrodzenia brutto, za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

    - 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu w terminie przedmiotu umowy,

    - 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym usunięciu stwierdzonych wad,

    - 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uporządkowaniu terenu i usunięciu zaplecza - § 5 pkt 5 i § 15 ust. 3 pkt 2 umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia.

- Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

§ 15

    - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego oraz w innych przypadkach, określonych w kodeksie cywilnym.

    - Umowne prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może być wykonane w ciągu jednego miesiąca od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie uprawniającej do skorzystania z tego prawa.

    - W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:

- Strony dokonają komisyjnej inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, po czym Wykonawca na swój koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaże je Zamawiającemu,

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o odstąpieniu od umowy usunie zaplecze,

    - W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

§ 16

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące Go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących Go danych osobowych w zakresie obejmujących imię i nazwisko.

- Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy.

§ 17

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na przedmiot umowy, na okres nie mniej niż ……… miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosić będzie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie rękojmi i gwarancji wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy, przy użyciu osoby trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Wszystkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał niezwłocznie, nie później niż do ostatniego dnia upływu rękojmi lub gwarancji.

§ 18

Zmiany postanowień umowy Strony mogą dokonać w drodze porozumienia w każdym czasie, w przypadku zaistnienia warunku:

- zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej przewidzieć i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi,

- zmiany nazwy, NIP, Regonu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wynikającej z konieczności usunięcia nieprzewidzianych kolizji lub wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych do realizacji zadania,

- zmiany zakresu robót podwykonawcy lub zgłoszenie udziału podwykonawcy,

- działania siły wyższej.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 647-657.

§ 20

  - W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich.

  - W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1 Strony mogą wystąpić na drogę sądową.

  - Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

    - Wszelkie pisma kierowane do Stron będą doręczane:

Zamawiającemu - adres do korespondencji –	Urząd miasta stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga–Południe

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

Wykonawcy - na adres 	...................................................................................................

    - Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone Stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez Stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma.

    - Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 umowy, uznaje się za doręczone.

§ 23

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna,

załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: 		       		                                       ZAMAWIAJĄCY: